## Slide 1
모바일 MMORPG QA 프로세스
테스트 플로우 및 개선 사례 정리
작성자: 김태림
본 자료는 모바일 MMORPG 개발 과정에서 효율적인 QA 프로세스 구축을 위한 체계적인 접근법과 실제 사례를 소개합니다. 각 단계별 핵심 포인트와 개선 사항을 중심으로 설명합니다.

## Slide 2
01_개요
QA 요청
기획/개발팀의 테스트 요청 수렴
테스트 플랜 수립
범위 및 일정 계획
QA 준비
기획서 리뷰 및 테스트 케이스 작성
BAT 테스트
빌드 안정성 검증
QA 진행
테스트 케이스 기반 검증
QA 종료
결과 보고 및 포스트 모텀
사후 관리
라이브 모니터링 및 핫픽스 검증
모바일 MMORPG QA 프로세스는 위 7단계로 구성되며, 각 단계마다 특화된 접근법과 주요 활동이 있습니다.

## Slide 3
02_QA 요청
발생 주체
기획팀 / 개발팀
요청 내용
신규 업데이트 컨텐츠에 대한 QA 요청
추후 업데이트 예정인 대형 컨텐츠 사전 기능 테스트
QA 포인트
요청 시점에 테스트 범위와 주요 기능을 명확히 전달 받아야 효율적인 테스트가 가능합니다.
실제 사례
상황: 기획팀으로부터 신규 아이템 QA 요청
QA 활동: 라이브 모니터링 및 실제 플레이 데이터 기반 검증
발견 사항: 아이템 도입 시 특정 세력의 전력 균형이 크게 흔들릴 리스크 존재
결과: 사전 검증 결과 공유로 업데이트 보류, 게임 밸런스 붕괴 예방

## Slide 4
03_테스트 플랜 수립
테스트 범위와 기간을 수립하는 단계
주요 활동
테스트 범위와 일정 수립
발생 버그 수정 등 리스크를 고려한 1~2일 여유 시간 포함
QA 포인트
MMORPG는 시스템 간 상호 연동되는 부분이 많아 예상치 못한 리스크 발생 가능
일정 산정 시 컨텐츠의 복잡성과 연동 요소 고려 필수
실제 사례
상황: 길드 보스 QA 요청과 클래스 리워크 테스트 일정 충돌
QA 활동: 우선순위 조정 및 2주 추가 기간 설정
결과: QA 일정 충돌 최소화, 안정적 검증 완료

## Slide 5
04_QA 준비
실제 테스트를 위한 준비 단계
기획서 관련
기획서 수령 및 리뷰
기획 오류, 누락 사전 검출 및 피드백
기획 의도 확인
환경 세팅
필요 툴 준비
테스트 계정 세팅
테스트 환경 구성
케이스 작성
테스트 케이스(TC) 작성
체크리스트(CL) 작성
우선순위 설정
실제 사례
상황: 기획서 리뷰 과정에서 기존 기능이 삭제, 변경되었음에도 관련 항목이 여전히 기획 문서 내 남아있어 내용 충돌 발생
QA 활동: QA 진행 전 기획서를 꼼꼼히 검토하여 삭제, 변경된 항목과 충돌되는 부분을 식별, 문제 항목을 정리하여 기획팀에 사전 전달, 문서 정합성 확보 요청
결과: 기획 단계에서 수정 사항 반영으로 QA 리소스 낭비를 사전에 차단, 테스트 진행 후 불필요한 충돌 이슈가 발생하지 않아 전체 QA 일정이 안정적으로 진행됨

## Slide 6
05_BAT 테스트
빌드 수령 후 기본 기능과 핵심 기능 정상 작동 확인 단계
주요 활동
수령한 빌드 정상 동작 여부 확인
핵심 기능(결제, 로그인) 및 기본 기능 테스트 가능 여부 확인
요청 컨텐츠 테스트 가능 여부 확인
Fail 시 대응
테스트 불가 보고 → 빌드 재수령 or 일정 재조정
QA 포인트
MMORPG는 '빌드 안정성'이 낮으면 QA 불가로 BAT는 필수 단계
실제 사례
상황: 신규 컨텐츠 QA 진행 중, 특정 세부 메뉴에 진입하면 빌드 크래시가 발생하여 정상적인 테스트 불가
QA 활동: BAT 단계에서 빌드 안정성 확인 중 크래시 즉시 발견, 테스트 불가 상태를 개발팀에 즉시 공유, 빌드 수정 요청 및 재배포 일정 확인
결과: 개발팀이 크래시 원인을 수정하고 안정화된 빌드를 재배포, QA 정상 진행

## Slide 7
06_QA 진행
주요 활동
작성된 테스트 케이스 기반 테스트 수행
버그 발생 시 BTS 등록 및 추적 관리
테스트 사이클 최소 1회 이상 수행 후 결과 분석
경험 기반의 보강 테스트 진행(명세 외 연동 영역 포함)
수정된 버그의 재검증(Regression Test) 수행
QA 포인트
MMORPG는 시스템이 맞물려 있어 케이스 간 영향 범위가 넓습니다. 경험 기반 시나리오 등을 추가해야 실제 유저 플레이 패턴에 대한 반영 및 대응이 가능합니다.
실제 사례
상황: 신규 스킬이 사용하는 스킬 모듈이 기존 스킬과 동일하여 이슈 발생 시 기존 스킬에 영향을 끼칠 수 있음을 발견
QA 활동: 연동 케이스를 보강하여 기존 스킬과 신규 스킬 간 리스크 검증 진행, 모듈 단위로 영향 범위를 분석하여 조기 리스크 식별
결과: 신규 스킬에서 발생한 이슈가 기존 스킬에서 재현됨을 확인, 사전에 개발팀과 공유 및 수정하여 라이브 환경 이슈를 예방

## Slide 8
07_QA 종료
테스트 결과에 대해 보고하는 단계
주요 활동
테스트 수행률 / 성공률 집계
버그 총합 및 심각도 분류(Critical, Major, Minor 등)
잔여 리스크(미해결 이슈) 공유
결과 보고서 전달
포스트 모텀 진행
QA 포인트
단순 결과 집계 외에 리스크가 높은 영역을 보고서에 강조합니다.
포스트 모텀에서는 아래 사항에 대한 의견을 도출합니다.
잘된 점과 아쉬운 점
개선이 필요한 점
다음 사이클에 적용할 개선 방안
실제 사례
상황: 경험 기반 및 연동 관련 테스트 케이스 누락으로 이슈 발생, QA 종료 후 해당 케이스 재작성 필요
QA 활동: 포스트 모텀을 통해 누락 원인 및 개선점을 도출, 이후 기획서 리뷰 단계에서 관련 항목 리마인드 및 확인 프로세스 강화
결과: 테스트 케이스 누락을 사전에 방지할 수 있는 체계 마련, 기획서 리뷰 단계에서 반복적으로 확인하여 품질 관리 프로세스 개선

## Slide 9
08_사후 관리
업데이트 후 발생하는 라이브 이슈를 모니터링하는 단계
1
라이브 모니터링
업데이트 직후 치명적 이슈(결제, 접속, 진행 불가 버그 등)에 대한 집중 검증을 진행합니다.
2
우선순위 재조정
고객 제보 버그와 실제 발생 빈도의 교차 검증을 통해 대응 우선순위를 재조정합니다.
3
핫픽스 전략
핫픽스 대응 시 Regression Test 범위를 최소화하는 전략을 적용합니다(핵심 기능 위주).
4
인사이트 피드백
사후 모니터링으로 얻은 인사이트를 다음 테스트 플랜 수립 단계에 피드백합니다.
실제 사례
상황: 업데이트 당일 메인 퀘스트 특정 분기에서 오브젝트 위치 문제로 캐릭터 이동 불가능한 현상 발생
QA 활동: 해당 퀘스트 분기를 사전에 모니터링하여 발견, 라이브 이슈로 즉시 전달 및 대응안 요청
결과: 해당 퀘스트의 노출 빈도가 높지 않음을 확인(서비스 영향 최소화), 차주 업데이트에 수정 사항 반영, 라이브 이슈 확대 방지